**山东省淄博第一中学**

**无障碍通道制作安装项目谈判文件**

（编号：zbyz2021080601**）**

山东省淄博第一中学（简称：淄博一中）拟对博雅楼无障碍通道制作安装项目进行谈判采购，欢迎有实力、符合资质要求且信誉良好的单位来校参与谈判，我们将本着“公开、公平、公正”的原则，严格按照规定程序组织谈判。

**一、项目概况**

（一）项目名称：博雅楼无障碍通道制作安装项目

（二）项目概况：

博雅楼无障碍通道制作安装项目，位于校内博雅楼南侧，主要内容为制作安装钢制无障碍通道。

（三）有关要求：施工过程中服从学校及监理监管，严格执行相关标准，安全文明施工。

（四）项目报价方式：招标控制价1.5万元。以人民币一次报价。

（五）工期：合同签定后15日内完成并进行验收，不影响学校正常使用。

（六）结算及付款方式：根据工程量清单据实结算。

本工程无预付款，工程竣工验收合格后一个月内付至结算总值的95%，5%质保金一年后无质量问题无息付清。

（七）工程中出现变更签证结算方式：

1）合同中已有适用工程项目综合单价的，按合同中已有的综合单价确定；

2）合同中有类似工程项目综合单价的，可以参照合同中类似项目综合单价组价原则在合理范围内确定；

3）如合同中缺项的项目，由乙方（承包人）提出综合单价，通过甲方（发包人）、监理与乙方共同考察市场，参照同类项目市场价格或市场行情协商综合确定结算价格，经甲方、监理确认后执行。如遇特殊情况，甲乙双方协商定价，现场签证为准。

**二、谈判须知**

（一）公司资质要求：具有《营业执照》有效证件并具备本采购文件要求的供货、施工及服务能力。

（二）报价书要求：

1、谈判文件一式五份，正本一份，副本四份。当副本和正本不一致时，以正本为准，加盖单位公章和法人代表印章。

2、谈判文件应包括如下内容：

（1）公司基本信息；

（2）资质证明材料等须加盖公章；

（3）报价单；

（4）质保服务承诺；

（6）可提供的其他文件、资料。

3、报价要求：本项目进行清单报价前须充分了解项目情况和学校的有关要求。

三、谈判工作安排

1、谈判时间： 2021年8月6日上午9：00

报名截止时间：2021年8月6日上午9：00

谈判地点：淄博一中博学楼北一楼会议室

2、勘查答疑时间：2021年8月6日上午9：00之前

3、勘查答疑电话： 0533—4180075 国老师

四、谈判原则

（一）公开、公平、公正的原则。

（二）综合评比的原则。结合报价方综合实力、服务质量、报价、响应谈判文件的能力、信誉、服务承诺等因素，由谈判小组集体商议确定施工单位。坚持性价比优先，不保证最低价中标，谈判结果不对报价方进行解释。谈判现场满足谈判文件要求的公司不足2家时，可改为单一谈判采购。

五、报价表。

淄博一中钢制无障碍通道制作安装报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 金额（元） | 材料品牌 |
| 1 | 热镀方管 | 100\*100壁厚2.75mm | 条 | 4 |  |  |  |
| 2 | 热镀方管 | 50\*50壁厚2.5mm | 条 | 5 |  |  |  |
| 3 | 热镀扁管 | 30\*50壁厚2.5mm | 条 | 3 |  |  |  |
| 4 | 扎步板 | 板厚3.0mm | KG | 252.7 |  |  |  |
| 5 | 钢管拉弯 | 6.5米 | 条 | 2 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢扶手拉弯 | 6.5米 | 条 | 8 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢扶手 | 51 | 米 | 19 |  |  |  |
| 8 | 辅材 | 焊条、模具、氩气等 | 批 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注： | | | | | | |

报价单位：（盖章）

报价人签名：

联系电话：

时  间：